天津市城市道路养护工程管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加强和规范天津市城市道路养护工程管理，提高养护质量与效益，依据《城市道路管理条例》、《天津市城市道路管理条例》、《公路养护工程管理办法》等规定，结合天津市实际制定本办法。

第二条 本市行政区域内从事城市道路养护工程的各从业单位，应当遵守本规定。

本办法规定城市道路养护工程（以下简称养护工程）是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的道路桥梁养护作业，不包括保养小修及道路改、扩建工程。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二条 本办法所规定的公路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的公路养护作业，不包括日常养护和公路改扩建工作。”

参考:1.《天津市道路养护工程管理实施办法》“第二条 本办法所规定的道路是指公路和城市道路。道路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的道路养护作业，不包括日常养护、道路改扩建工作。”

2.《城镇道路养护技术规范》“第3.0.6条 城镇道路养护工程应根据其工程性质和技术状况分为预防性养护、矫正性养护、应急性养护。矫正性养护包括保养小修、中修、大修和改扩建工程，中修、大修和改扩建工程应进行专项设计。”

第三条 养护工程应当遵循决策科学、管理规范、技术先进、优质高效、绿色安全的原则。

依据：《公路养护工程管理办法》“第四条 养护工程应当遵循决策科学、管理规范、技术先进、优质高效、绿色安全的原则。”

第四条 养护工程管理工作实行统一领导、分级负责。

市城市道路管理部门负责全市城市道路养护工程指导和监督，具体负责市管设施养护工程管理工作。

区城市道路管理部门具体负责区管设施养护工程管理工作。

各养护管理单位具体承担城市道路桥梁设施养护管理工作。

依据:1.《天津市城市道路管理条例》“第五条 城市道路实行统一管理与分级负责相结合的原则。市城市道路管理部门主管本市城市道路的管理工作。市城市道路管理部门和区、县城市道路管理部门分别负责市管道路和区、县管道路的管理工作。”

2.《公路养护工程管理办法》“第五条 养护工程管理工作实行统一领导、分级负责。交通运输部负责全国养护工程管理工作的指导和监督。地方各级交通运输主管部门或公路管理机构，依据省级人民政府确定的对国道和省道的管理职责，主管本行政区域内的养护工程管理工作。”

参考：《天津市道路养护工程管理实施办法》“第五条 养护工程管理工作实行统一领导、分级负责。天津市交通运输委员会负责全市范围内道路养护工程管理工作的指导和监督。天津市公路处具体负责普通国、省道养护工程管理工作。天津市公路养护工程处具体负责普通国、省道大桥、特大桥及交通设施的养护工程管理工作。天津市高速公路管理处具体负责高速公路养护工程管理工作。天津市市、区城市道路管理部门具体负责所属设施的养护工程管理工作。”

第五条 从事养护工程作业的单位应当依据各级城市道路管理部门提出的管理目标，按照标准规范、有关规定及本办法的要求组织实施养护工程，并接受其指导和监督。

依据: 《公路养护工程管理办法》“第六条 公路经营管理单位和从事公路养护作业的单位应当根据交通运输主管部门或公路管理机构提出的养护管理目标，按照标准规范、有关规定及本办法要求组织实施养护工程，并接受其指导和监督。”

参考：《天津市道路养护工程管理实施办法》“第六条 高速公路经营管理单位和从事道路养护作业的单位应当根据市级道路管理部门提出的养护管理目标，按照标准规范、有关规定及本办法要求组织实施养护工程，并接受其指导和监督。”

第六条 各级城市道路管理部门、城市道路桥梁产权单位应当确保城市道路桥梁设施保持良好技术状况。

市管设施养护工程资金由市财政保障，区管设施养护工程资金由区财政保障，社会产权养护工程资金由产权单位负责。

依据:1.《天津市城市道路管理条例》“第十六条 城市道路管理部门每年应当核定一定数量的经费，用于城市道路设施和桥梁设施的养护维修。”

2.《公路养护工程管理办法》“第七条 各级交通运输主管部门、公路管理机构和公路经营管理单位应当筹措必要的资金用于养护工程，确保公路保持良好技术状况。非收费公路养护工程资金以财政保障为主，主要通过各级财政资金解决。收费公路养护工程资金主要从车辆通行费中解决。”

参考：1.《天津市道路养护工程管理实施办法》“第七条 高速公路养护工程资金主要从车辆通行费中解决，其余道路养护工程资金主要从交通路网建设养管专项资金解决。”

2.《天津市城市道路桥梁设施保护规定》“第十一条 已经办理移交接管手续的城市道路桥梁设施，由城市道路管理部门确定的养护管理单位负责养护维修；未办理移交接管手续的城市道路桥梁设施，由建设单位或者其委托的单位负责养护维修。”“第十二条 社会产权城市道路，产权人自愿无偿移交且符合规定的移交接管条件的，城市道路管理部门确定的养护管理单位可以按照规定程序接管，并承担相应的养护维修责任。”

第七条 养护工程所涉及的技术服务与工程施工等相关作业，应当依照有关法律、法规、规定，通过公开招标投标、政府采购等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。

应急养护，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施。

依据：《公路养护工程管理办法》“第十五条 组织实施各类养护工程所涉及的技术服务与工程施工等相关作业，应当依照有关法律、法规、规定，通过公开招标投标、政府采购等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。应急养护，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第十五条 组织实施各类养护工程所涉及的技术服务与工程施工等相关作业，应当依照有关法律、法规、规定，通过公开招标投标、政府采购等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。应急养护，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施。”

第八条 养护工程应当按照前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等程序组织实施。

依据：《公路养护工程管理办法》“第十六条 养护工程应当按照前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等程序组织实施。应急养护除外。”

第九条 养护工程应当加强成本控制和管理。项目完工后，按照有关规定及时进行财务决算。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十九条 养护工程应当加强成本控制和管理。项目完工后，按照有关规定及时进行财务决算。”

第二章 前期工作

第十条 各级城市道路管理部门、养护管理单位应当结合安全运行状况，按照设施技术状况评定、养护需求分析、交通组织可实施性分析、养护技术方案确定等工作流程进行前期决策，并作为制定养护计划的依据。

依据：《公路养护工程管理办法》“第十七条 公路管理机构或公路经营管理单位应当结合安全运行状况，按照公路技术状况评定、养护需求分析、养护技术方案确定等工作流程进行前期决策，并作为制定养护计划的依据。”

第十一条 各级城市道路管理部门、养护管理单位应当按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对道路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。

依据：《公路养护工程管理办法》“第十八条 公路管理机构或公路经营管理单位应当按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。”

第十二条 养护需求分析应当根据检测和评定数据，按照相关标准规范、国家或者我市道路桥梁养护规划，科学设定养护目标，合理筛选需要实施的养护工程。

依据：《公路养护工程管理办法》“第十九条 养护需求分析应当根据检测和评定数据，按照相关标准规范、国家或者本地区养护规划，科学设定养护目标，合理筛选需要实施的养护工程。”

第十三条 各级城市道路管理部门、养护管理单位对于需要实施养护工程的路段、构造物或者附属设施等，应当及时开展专项调查，根据设施技术状况、病害情况、发展趋势，综合考虑技术、经济、安全、环保、交通组织等因素，编制完成养护工程方案设计及投资需求报有关部门批准。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十条 公路管理机构或公路经营管理单位对于需要实施养护工程的路段、构造物或者附属设施等，应当及时开展专项调查，根据公路技术状况、病害情况、发展趋势，综合考虑技术、经济、安全、环保等因素，合理确定养护技术方案。”

第十四条 各级城市道路管理部门、养护管理单位应当建立三年养护工程项目库。项目库按照滚动方式实施动态调整，每年定期更新。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十一条 公路管理机构或公路经营管理单位应当建立养护工程项目库。项目库按照滚动方式实施动态调整，每年定期更新。”

第十五条 城市道路养护工程应建立项目前期工作专项经费。用于进入储备库项目细化方案设计等前期工作。

参考：《北京市公路养护工程管理实施办法》第十八条公路养护工程设立项目前期工作专项经费。已列入养护工程计划的项目，前期设计费包含在批复及设计概算内；未列入计划(已通过市交通委方案审查)的工程项目作为储备项目由公路分局保存，设计费经交通委核准后，在前期工作专项经费中列支。

第三章 计划编制

第十六条 各级城市道路管理部门、养护管理单位应根据年度养护资金规模、养护目标要求、项目库的储备更新情况、路网规划、养护工程技术方案等，合理编制养护工程年度计划。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十二条 地方各级交通运输主管部门、公路管理机构或公路经营管理单位应当根据年度养护资金规模、养护目标要求、项目库的储备更新情况，合理编制养护工程年度计划。”

第十七条 养护工程计划编制应当优先安排以下项目：

（一）严重影响公众安全通行的；

（二）具有重大政治、经济意义的；

（三）技术状况差、明显影响道路桥梁整体服务水平的，以道路和桥梁技术状况评价指标为依据排序，桥梁维修加固应优先安排Ⅰ类养护的城市桥梁中被评定为不合格级的桥梁以及Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁中被评定为D级和E级的桥梁；

（四）预防养护项目。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十三条 养护工程计划编制应当优先安排以下项目：（一）严重影响公众安全通行的；（二）具有重大政治、经济意义的；（三）技术状况差、明显影响公路整体服务水平的；（四）预防养护项目。”

第十八条 各级城市道路管理部门、城市道路产权单位、养护管理单位应当加强养护工程计划的编制、审核和报备工作。

依据:《城市桥梁检测和养护维修管理办法》“第十条 县级以上城市人民政府市政工程设施行政主管部门应当编制城市桥梁养护维修的中长期规划和年度计划，报城市人民政府批准后实施。 城市桥梁产权人或者委托管理人应当编制城市桥梁养护维修的中长期规划和年度计划，报城市人民政府市政工程设施行政主管部门批准后实施。”

区城市道路管理部门应在当年第一季度向市道路管理部门完成当年度道路养护工程计划的报备工作。

依据：《公路工程养护管理办法》“第二十五条 地方各级交通运输主管部门、公路管理机构或公路经营管理单位应当加强养护工程计划的编制、审核和报备工作。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第二十六条 市级道路管理部门应在当年第一季度向市交通运输委员会完成当年度道路养护计划的报备工作。”

第十九条 养护工程计划应当及时下达，与养护施工的最佳时间相匹配，保障工程实施效益。

依据：《公路工程养护管理办法》“第二十六条 养护工程计划应当及时下达，与养护施工的最佳时间相匹配，保障工程实施效益。”

第四章 工程设计

第二十条 养护工程原则上采用一阶段施工图设计。桥梁、隧道设施结构加固等技术特别复杂的养护工程，可以采用初步设计和施工图设计两阶段设计。

应急养护工程可以按照技术方案组织实施。

技术方案应通过专家论证。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十七条 养护工程一般采用一阶段施工图设计。技术特别复杂的，可以采用技术设计和施工图设计两阶段设计。应急养护和技术简单的养护工程可以按照技术方案组织实施。”

第二十一条 养护工程设计应当遵循以下要求：

（一）因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；

（二）针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计；

（三）做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；

（四）做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；

（五）做好配套附属设施的设计。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十八条 养护工程设计应当遵循以下要求：（一）因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；（二）针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计；（三）做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；（四）做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；（五）做好配套附属设施的设计。”

第二十二条 养护工程设计应当以专项检测或评估为依据，加强结构物承载力和旧路性能评价，强化对显性、隐性病害的诊断分析。

专项检测数据应根据路况变化情况及时进行动态更新，确保数据真实、准确地反映路况水平，满足设计要求。

依据：《公路养护工程管理办法》“第二十九条 养护工程设计应当以专项检测或评估为依据，加强结构物承载力和旧路性能评价，强化对显性、隐性病害的诊断分析。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第二十九条 养护工程设计应当以专项检测或评估为依据，加强结构物承载力和旧路性能评价，强化对显性、隐性病害的诊断分析。”

第二十三条 养护工程设计文件应当符合法律、法规和强制性标准的要求。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十条养护工程设计文件应当符合法律、法规和强制性标准的要求。”

第二十四条 养护工程设计文件应当对施工工艺和验收标准进行详细说明。

鼓励养护工程采用新技术、新材料、新工艺、新设备，并对使用效果及时跟踪、总结。对涉及工程质量和安全的新技术、新材料、新工艺、新设备，尚无相关标准可参照的，应当经过试验论证审查后方可规模化使用。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十一条 养护工程设计文件应当对施工工艺和验收标准进行详细说明。鼓励养护工程采用新技术、新材料、新工艺、新设备。对涉及工程质量和安全的新技术、新材料、新工艺、新设备，尚无相关标准可参照的，应当经过试验论证审查后方可规模化使用。”

第二十五条 设计单位应当保证养护工程设计文件质量，做好设计交底，及时解决施工中出现的设计问题，并对设计质量负责。

采用技术方案组织实施的项目，技术方案文件应能指导施工，保障设计意图在施工中得以贯彻落实。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十二条 设计单位应当保证养护工程设计文件质量，做好设计交底，及时解决施工中出现的设计问题，并对设计质量负责。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第三十二条设计单位应当保证养护工程设计文件质量，做好设计交底，及时解决施工中出现的设计问题，并对设计质量负责。”

第二十六条 养护工程设计实行动态设计。设计单位应当及时跟踪道路病害发展情况，并根据需要及时进行设计变更。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十三条 养护工程设计实行动态设计。设计单位应当及时跟踪公路病害发展情况，并根据需要进行设计变更。”

第二十七条 养护工程设计文件应当通过审查、审批后方可使用。

养护工程组织实施单位负责组织施工图审查，市、区两级道路管理部门分别负责市级和区级养护工程设计方案审核。

依据:《公路养护工程管理办法》“第三十四条 养护工程设计文件应当通过审查或审批后方可使用。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第三十四条 养护工程设计文件应当通过审查、审批后方可使用。养护工程组织实施单位负责组织施工图审查，市级道路管理部门负责审批。”

第五章 工程施工

第二十八条 养护工程施工前，养护工程组织实施单位应当根据设计文件和相关要求，组织对交通保障、养护安全作业方案进行审查。由养护工程组织实施单位按规定报公安交通管理等有关部门批准。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十五条 养护工程施工前，公路管理机构或公路经营管理单位应当根据设计文件和相关要求，组织对交通保障、养护安全作业方案进行审查，并按规定报有关部门批准。”

第二十九条 各级城市道路管理部门、养护工程组织实施单位、养护施工单位应当建立、健全养护工程质量安全检查管理制度，通过抽查、委托专业机构检查、自查等方式确保养护工程质量和安全。

养护工程应开展监理咨询服务。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十六条 养护工程施工时，公路管理机构、公路经营管理单位、养护施工单位应当建立、健全养护工程质量检查管理制度，通过抽查、委托专业机构检查、自查等方式确保养护工程质量。”

第三十条 养护施工单位要建立健全质量安全生产保证体系与管理体系, 编制详细施工安全技术方案，落实各项安全生产检查和验收制度，严格执行安全生产规范，落实安全生产责任制。

依据:《建设工程安全生产管理条例》“第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。”

第三十一条 道路养护从业单位应加强项目主要负责人、安全生产管理人员和作业人员的安全教育和培训。

依据:《中华人民共和国安全生产法》“第二十五条  生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。”

第三十二条 养护工程应当按照设计文件进行施工，施工单位对施工中发现的设计问题，应当书面提出设计变更建议。一般设计变更经养护工程组织实施单位同意后实施，重大设计变更须经原设计审查、审批单位审查、审批后实施。

依据：《公路工程养护管理办法》“第三十七条 养护工程应当按照审查通过的设计文件进行施工，对施工中发现的设计问题，应当书面提出设计变更建议。一般设计变更经公路管理机构或公路经营管理单位同意后实施，重大设计变更须经原设计审查或审批单位同意后实施。”

第三十三条 养护工程施工应当严格执行有关技术规范和操作规程，保证安全。

除应急养护外，养护工程施工应当选择交通流量较小的时段，并按照有关规定向社会公告。

依据：《公路养护工程管理办法》“第三十八条 养护工程施工应当严格执行有关技术规范和操作规程，保证安全。除应急养护外，养护工程施工应当选择交通流量较小的时段，并按照有关规定向社会公告。鼓励提前将养护施工信息告知相关公路电子导航服务企业，为社会公众出行做好服务。”

第六章 工程验收

第三十四条 养护工程具备验收条件后应当及时组织验收。

养护工程组织实施单位收到施工单位提交竣工报告后，牵头组织各参建单位组成竣工验收小组对养护工程竣工验收，同时邀请道路管理部门、养护管理单位共同参加，必要时可以请技术专家参加。竣工验收小组对设计、施工、监理出具的报告及相关资料进行审核，对实体质量进行检查。确认工程质量合格，签署工程质量竣工验收证书。

依据：《公路养护工程管理办法》“第四十条 养护工程具备验收条件后应当及时组织验收。具体验收办法由各省级交通运输主管部门制定。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第四十条 养护工程具备验收条件后应当及时组织验收。具体验收办法由市级道路管理部门分别制定。”

第三十五条 道路养护工程验收依据主要包括：

（一）养护工程计划文件；

（二）养护工程合同；

（三）设计文件及图纸；

（四）变更设计文件及图纸；

（五）行政主管部门的有关批复文件；

（六）养护工程有关标准、规范及规定。

依据：《公路养护工程管理办法》“第四十四条 公路养护工程验收依据主要包括：（一）养护工程计划文件；（二）养护工程合同；（三）设计文件及图纸；（四）变更设计文件及图纸；（五）行政主管部门的有关批复文件；（六）养护工程有关标准、规范及规定。”

第三十六条 养护工程验收应当具备下列条件：

（一）完成设计文件和合同约定的各项内容；

（二）完成全部技术档案和施工管理资料整理归档；

（三）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；

（四）工程质量缺陷问题已整改完毕；

（五）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；

（六）监理单位对工程质量评定为合格；

（七）需进行专业检测的，检测机构对工程质量鉴定完毕并出具检测报告；

（八）法律、法规、规章规定的其他条件。

依据：《公路养护工程管理办法》“第四十五条 养护工程验收应当具备下列条件：（一）完成设计文件和合同约定的各项内容；（二）完成全部技术档案和施工管理资料整理归档；（三）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；（四）工程质量缺陷问题已整改完毕；（五）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；（六）开展了监理咨询的，监理单位对工程质量评定为合格；（七）按规定需进行专业检测的，检测机构对工程质量鉴定完毕并出具检测报告；（八）完成财务决算；（九）法律、法规、规章规定的其他条件。”

第三十七养护工程质量缺陷责任期一般为6个月、12个月、24个月并满足相关规定要求，具体由发、承包双方在合同中约定。

养护工程验收及质量缺陷责任期具体时限应当在养护合同中约定，并符合有关要求。

依据：1.《公路工程养护管理办法》“第四十二条 养护工程质量缺陷责任期一般为6个月，最长不超过12个月。养护工程验收及质量缺陷责任期具体时限应当在养护合同中约定，并符合有关要求。”

2.《建设工程质量保证金管理办法》“第二条 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。”

第三十八条 养护工程完工后未通过验收的，由养护施工单位承担养护责任，超出验收时限无正当理由未验收的除外。验收不合格的，由施工单位负责返修。

在质量缺陷责任期内，发生施工质量问题的，养护施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

依据：《公路养护工程管理办法》“第四十三条 养护工程完工后未通过验收的，由施工单位承担养护责任，超出验收时限无正当理由未验收的除外。验收不合格的，由施工单位负责返修。在质量缺陷责任期内，发生施工质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”

第三十九条 城市道路养护工程通过验收后，养护工程组织实施单位应当及时将验收结果向市、区两级道路管理部门报告。并于一个月内完成移交。

依据：1.《公路工程养护管理办法》“第四十六条 公路养护工程通过验收后，验收结果应当及时向交通运输主管部门报告。”

- 《天津市城市基础设施移交接管管理办法》“第十二条 建设单位应当在完成竣工验收备案后30日内向养护管理单位提供下列移交材料：

- 竣工验收报告及竣工验收备案证明；

- 经备案的建设工程施工合同；

- 建设工程的相关技术资料和地下管线的现状材料。”

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第四十六条 道路养护工程通过验收后，道路管理部门应当及时将验收结果向天津市交通运输委员会报告。”

第七章 监督检查

第四十条  各级城市道路管理部门依据职责采取定期检查或抽查等方式，加强养护工程质量、安全监督检查并督促及时整改。

养护工程作业等单位应当接受相关管理部门和监督部门的监督检查。

依据：《天津市城市道路管理条例》“第十条 城市道路的设计和施工，必须严格执行国家和本市有关城市道路设计、施工的技术规范、标准和规程。城市道路建设实行工程质量监理制度，接受市政工程质量监督机构的监督检查。”

第四十一条 养护工程监督检查主要包括以下内容：

（一）养护工程相关法规、制度和标准、规范的执行情况；

（二）养护工程前期、计划、设计、施工、验收等环节工作规范化情况；

（三）养护工程质量和安全；

（四）养护工程资金使用情况；

（五）其他要求的相关事项。

依据：《公路养护工程管理办法》“第四十八条 养护工程监督检查主要包括以下内容：（一）养护工程相关法规、制度和标准、规范的执行情况；（二）养护工程前期、计划、设计、施工、验收等环节工作规范化情况；（三）养护工程质量和安全；（四）养护工程资金使用情况；（五）其他要求的相关事项。”

第四十二条 各级城市道路管理部门应当加强对道路养护从业单位及人员的管理，逐步推行信用管理。

依据：《公路养护工程管理办法》“第五十条 各级交通运输主管部门应当加强对公路养护从业单位及人员的管理，逐步推行信用管理。”

第四十三条 各级城市道路管理部门要逐步推进道路养护市场劳动保障诚信体系建设，加大对拖欠农民工工资违法失信行为的惩戒力度，促进养护从业单位依法规范用工。

参考:《天津市道路养护工程管理实施办法》“第五十二条 各级道路管理部门要逐步推进道路养护市场劳动保障诚信体系建设，加大对拖欠农民工工资违法失信行为的惩戒力度，促进养护从业单位依法规范用工。”

第八章 附则

第四十四条 区城市道路管理部门可根据本办法制定实施细则。

第四十五条 本办法自XX年XX月XX日起施行，有效期5年。