附件

市城市管理委深入打好污染防治攻坚战2021年重点任务分解表

| 序号 | 攻坚战名称 | 任务类别 | 重点任务 | 具体内容 | 市级责任部门 | 委责任部门 | 责任区 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝天保卫战 蓝天保卫战 蓝天保卫战 蓝天保卫战 蓝天保卫战 蓝天保卫战 | 深入推进能源结构调整 | 严格控制全市煤炭消费总量 | 配合市发展改革委，紧盯公共及自备煤电机组、燃煤锅炉，制定控煤相关工作方案。结合碳达峰要求，在确保完成国家目标的基础上，到“十四五”末，全市煤炭消费总量力争削减至3200万吨以下。 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市城市管理委 市生态环境局 | 市公用事业局 | —— | 2021年12月 |
| 2 |  |  | 持续开展燃煤锅炉改燃并网整合工作 | 配合市发展改革委，按照全市统一部署，在已完成6台供热燃煤锅炉改燃并网的基础上，加快滨海新区现存的5台供热燃煤锅炉关停整合，2021年10月底前2台燃煤锅炉确保完成关停整合，其他3台启动相关前期工作，确保2022年12月底前全部完成。 | 市发展改革委 市工业信息化局 市城市管理委 市住房和城乡建设委 市生态环境局 | 市公用事业局 | 滨海新区人民政府 | 2021年10月 |
| 3 |  |  |  | 配合市发展改革委，实施其他地区保留的51台供热燃煤锅炉关停或改燃，对无法达到超低排放水平的，提前实施改燃并网，2021年10月底前完成16台以上，包括津南区8台、北辰区4台、武清区2台、东丽区2台，其他35台启动相关前期工作，确保2022年10月底前全部完成。 | 市发展改革委 市工业信息化局 市城市管理委 市住房和城乡建设委 市生态环境局 | 市公用事业局 | 津南区、北辰区、武清区、东丽区、西青区人民政府 | 2021年10月 |
| 4 |  | 深入推进运输结构调整 | 持续推广应用新能源汽车 | 城市环卫领域新增及更新车辆中，新能源及国六清洁能源车辆比例不低于80%。 | 市邮政局 市城市管理委 市商务局 市交通运输委 | 环卫处、废管处、规划计划处 | 各区人民政府 | 长期坚持 |
| 5 |  | 持续削减燃煤污染 | 加强重点行业煤质管控 | 配合市商务局，紧盯关键环节严格煤炭监管，严厉查处违法售卖、违法运输煤炭行为，严格监管各类堆场煤炭经营行为。 | 市商务局 市市场监管委 市城市管理委 | 执法协调处 | 各区人民政府 | 长期坚持 |
| 6 |  | 深入开展重点行业治理减排 | 废物焚烧设施深度治理 | 配合市生态环境局，垃圾焚烧行业在新建设施全面投运基础上，通过对原有落后焚烧炉提标改造、推进生活垃圾分类等方式，力争行业排放总量不新增。 | 市生态环境局 市城市管理委 | 市容建设处、废管处 | 相关区人民政府 | 2021年12月 |
| 7 |  |  |  | 配合市生态环境局，晨兴力克9月底前采用临时加装PNCR等方式进行NOx深度治理，同步研究制定炉排炉重建方案。 | 市生态环境局 市城市管理委 | 市容建设处 | 北辰区人民政府 | 2021年9月 |
| 8 |  | 严格管控机动车等移动源污染 | 推进老旧车治理淘汰 | 外环线以内区域及滨海新区核心区，以及保税区、高新区、中新生态城逐步减少使用国三及以下排放标准清扫车、洒水车、垃圾运输车。 | 市城市管理委 市邮政局 | 环卫处、废管处 | 各区人民政府 | 2021年7月 |
| 9 |  |  |  | 配合市生态环境局，持续推动全市国家级及市级工业园区内施工工地、外环线以内建筑施工工地停止使用国三及以下排放标准柴油货车开展运输工作，鼓励使用国五及以上排放标准或新能源车辆。 | 市生态环境局 市交通运输委 市城市管理委 市住房和城乡建设委 市工业和信息化局 市水务局 | 市公用事业局、市容建设处、园林建设处 | 各区人民政府 | 长期坚持 |
| 10 |  |  | 实施大户制管理和停放地车辆抽测 | 配合市生态环境局，组织实施机动车大户制管理，对存在超标车辆的入户督导，实现年度全覆盖；推动2020年纳入监管清单的649家重点用车大户停用国三排放标准柴油车；组织开展专项作业车尾气排放专项检查。 | 市生态环境局 市道路运输局 市城市管理委 市邮政局 市工业和信息化局 | 市公用事业局、办公室、环卫处、废管处、园林管理处 | 各区人民政府 | 2021年12月 |
| 11 |  |  | 加强油品供应管理 | 配合市商务局，持续严厉打击黑加油站点，定期通报工作开展情况及问题查处结果。 | 市商务局 市生态环境局 市公安局 市城市管理委 市市场监管委 市交通运输委 市应急局 市税务局 | 市公用事业局、市综合执法总队 | 各区人民政府 | 长期坚持 |
| 12 |  | 深化扬尘等面源污染综合治理 深化扬尘等面源污染综合治理 深化扬尘等面源污染综合治理 | 加强施工扬尘综合治理 | 推行绿色施工，将智能渣土运输纳入施工工地“六个百分之百”扬尘管控措施，确保实现工地周边100%设置围挡、裸土物料100%苫盖、出入车辆100%冲洗、现场路面100%硬化、土方施工100%湿法作业、智能渣土车辆100%密闭运输等“六个百分之百”。 | 市住房和城乡 建设委 市交通运输委 市城市管理委 市水务局 | 市公用事业局、市容建设处、园林建设处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 13 |  |  |  | 对施工工地进一步加大推广使用低挥发性涂料和国三及以上排放标准非道路移动机械的力度。 | 市住房和城乡建设委 市交通运输委 市城市管理委 市水务局 | 市公用事业局、市容建设处、园林建设处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 14 |  |  |  | 对各类长距离的市政、城市道路等线性工程，合理缩短施工距离，实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。 | 市住房和城乡建设委 市交通运输委 市城市管理委 市水务局 | 市公用事业局、市容建设处、园林建设处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 15 |  |  |  | 持续发挥重点建筑施工工程在线监测和视频监控设施作用，并接入监管平台实时管控。 | 市住房和城乡建设委 市交通运输委 市城市管理委 市水务局 | 市公用事业局、市容建设处、园林建设处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 16 |  |  | 加强道路扬尘综合治理 | 科学组织道路清扫作业，加大重点地区重点道路的扫保力度，进一步扩大清扫保洁面积，对背街里巷、小街小路、人行便道等薄弱区域实施集中清理，实现清扫保洁全覆盖。 | 市城市管理委 | 环卫处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 17 |  |  |  | 持续组织开展道路扫保“以克论净”考核，每月通报考核结果。 | 市城市管理委 | 环卫处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 18 |  |  |  | 持续开展渣土专项整治行动，2021年1月1日起，非智能渣土运输车辆不得进入外环线以内区域行驶，切实提升渣土清洁化运输水平。 | 市城市管理委 | 废管处 | 相关区人民政府 | 长期坚持 |
| 19 |  |  |  | 以中心城区以及其他区属重点道路为主，开展路面修复和两侧未硬化地面治理，10月底前完成治理。 | 市城市管理委 市交通运输委 | 市公用事业局 | 相关区人民政府 | 2021年10月 |
| 20 |  |  | 加强精细化管控措施 加强精细化管控措施 | 会同市住房和城乡建设委、市水务局，加强对全市建成区环境卫生的清整，新完成一轮建成区内河道、工地、区域结合部、铁路沿线环境卫生治理工作。 | 市城市管理委 市住房和城乡建设委 市水务局 | 综合处、环卫处、废管处 | 各区人民政府 | 2021年12月 |
| 21 |  |  |  | 配合市生态环境局，二季度开展扬尘专项管控行动，制定扬尘管控专项行动方案，全面推进扬尘污染治理工作。 | 市生态环境局 市住房和城乡建设委 市交通运输委 市城市管理委 市水务局 | 市公用事业局、环卫处、废管处、市容建设处、园林建设处、园林管理处、执法协调处 | 各区人民政府 | 2021年6月 |
| 22 |  |  |  | 配合市生态环境局，7月底前，各区组织一轮餐饮油烟排放达标执法工作，通过开展重点区域联合检查和全市随机暗访方式，将群众多次举报的单位或个人作为重点执法检查对象，对存在违法违规行为的餐饮油烟单位立案查处并要求立即整改。 | 市生态环境局 市城市管理委 市市场监管委 | 执法协调处 | 各区人民政府 | 2021年7月 |
| 23 | 碧水保卫战 | 开展“清洁雨水管网行动” | 规范道路清扫 | 加强道路清扫作业管理，开展清扫人员培训，禁止将路面垃圾清扫入雨水井。道路湿法机扫作业产生的废水，禁止排入雨水井、河道。建立道路规范清扫长效管控机制。 | 市城市管理委 | 环卫处 | 各区人民政府 | 2021年12月 |
| 24 |  |  | 沿街底商防止乱泼乱倒 | 各区督促沿街底商、餐饮等经营单位配置垃圾泔水收集容器，严禁向雨水井随意倾倒。进一步规范清运工作，做到日产日清。 | 市城市管理委 | 废管处、市综合执法总队 | 各区人民政府 | 2021年12月 |
| 25 | 渤海综合治理攻坚战 | 陆海统筹治理 | 落实“海上环卫”制度 | 实施海岸线向陆一侧500米净岸工程，加强入海河流河口、沿海岸线、商港渔港等重点区域垃圾的巡查、收集和处置，及时清理岸滩和近岸海漂垃圾，提升海漂垃圾的路径预测能力和打捞能力，进一步完善近岸海域垃圾的常态化防治机制。 | 市城市管理委(具体任务分工参照《天津市船舶和港口污染物接收转运及处置设施建设方案》) | 废管处 | 滨海新区人民政府 | 2021年12月 |
| 26 | 净土保卫战 | 严格防控新增土壤污染 | 生活垃圾处置 | 结合我市生活垃圾分类工作情况，为补齐我市厨余垃圾终端处理能力短板，2021年，全力推动宝坻、宁河、蓟州区等厨余垃圾终端处理设施建设工作，确保我市厨余垃圾无害化处理率。 | 市城市管理委 | 市容建设处 | 宝坻区、宁河区、蓟州区人民政府 | 2021年12月 |
| 27 |  |  |  | 加强生活垃圾处理设施监管，稳步推进以焚烧发电为主的生活垃圾处理方式，现有生活垃圾填埋场停止接收原生生活垃圾。 | 市城市管理委 | 废管处 | 相关区人民政府 | 2021年12月 |
| 28 |  |  |  | 深入贯彻落实《天津市垃圾管理条例》，进一步推进生活垃圾分类工作。 | 市城市管理委 | 废管处 | 相关区人民政府 | 2021年12月 |
| 29 |  | 深入开展农村环境整治 | 农村生活垃圾处置 | 健全完善农村生活垃圾收运处理体系，确保农村地区收集清运的生活垃圾达到无害化处理。 | 市城市管理委 | 废管处 | 各相关区人民政府 | 长期坚持 |