市城市管理委关于2024年中国成都世界

园艺博览会天津园项目建议书的批复

津城管规〔2023〕120号

天津市城市园林绿化服务中心：

你单位《关于报批2024年中国成都世界园艺博览会天津园项目建议书的请示》（津园绿办〔2023〕26号）收悉。经市城市管理委2023年第16次主任办公会审议通过，现批复如下：

一、批复意见

原则同意2024年中国成都世界园艺博览会天津园项目建议书。

二、项目概括

本届世园会选址位于成都东部新区绛溪河畔，规划总面积为242.2公顷。其中中华园艺展区位于核心区，规划展园总面积6.74公顷，预留34个展园位置，单个展园面积在1200至8000平方米不等，按照世园会筹委办建议，天津园选址于中华园艺展区核心位置ZH4地块，规划面积约2500平方米（可扩展），地势平坦，地理位置优越。

三、项目主要内容

天津园设计包括园林绿化工程、园林小品工程、铺装工程、电器安装工程及给排水工程等。

四、项目投资

该项目投资估算为550万元，所需资金由市财政专项资金列支。

五、工期及实施方式

2023年初启动世园会天津园项目，预计2024年一季度主体完工并进入工程收尾和养护阶段。绿化中心作为成都世园会天津园建设实施主体。

六、工作要求

请你单位抓紧组织开展设计招标等工作，尽快形成项目实施方案和投资概算，实施方案要切合实际、全面完整、科学可行，满足项目质量、工期、安全要求；投资概算应细化各单项工程或单位工程的概算明细，并达到国家规定的深度要求；实施方案内容不得超出项目建议书批复的建设内容和建设规模，投资概算不得超出批复的投资估算。完成项目实施方案和投资概算后报市城市管理委。

2023年7月24日

(此件主动公开）