市城市管理委关于市管桥梁安全防护设施提升

工程（第三批）项目建议书的批复

津城管规〔2023〕144号

市公用事业局：

《市公用事业局关于申请批复市管桥梁安全防护设施提升工程（第三批）项目建议书的请示》（津城管公用〔2023〕85号）收悉。经市城市管理委2023年第20次主任办公会审议通过，现批复如下：

- 批复意见

原则同意市管桥梁安全防护设施提升工程（第三批）项目建议书。

二、项目概况

2023年，市道桥事务中心按照相关隐患判定标准，梳理排查出106座市管桥梁安全防护设施不满足现行规范要求，须进行提升改造。

三、主要安全隐患

主要安全隐患是:跨河桥人行栏杆高度不足1.1米，竖杆间距大于11厘米，部分人行栏杆具有蹬踏面，车行道外侧未设施防撞护栏；人行天桥栏杆未设置防护网；下沉地道车行道外侧未设置防撞护栏，人行道栏杆高度小于1.1米，非机动车栏杆高度小于1.4米。

四、项目主要内容

一是对临空侧人行道栏杆高度不足1.1米、非机动车道侧栏杆高度不足1.4米、栏杆竖杆净距大于11厘米的设施进行改造。改造过程中，综合考虑景观效果和桥梁历史文化价值，对解放桥、大红桥等历史文物桥梁仅增加提示标识。

二是对车行道临空侧水深大于2米的，根据设计时速和道路等级，增设金属梁柱式护栏。

五、项目投资

该项目投资估算为5661.28万元，资金来源为市财政专项资金。

六、工期及实施方式

该项目建设期计划为1年，由市公用事业局负责牵头组织、具体工作由市公用事业局下属市道桥事务中心负责实施。

七、工作要求

请你局接到项目建议书批复后，按照《市城市管理委项目计划管理实施细则》组织市道桥事务中心深化项目前期工作，形成项目实施方案。实施方案要切合实际、全面完整、科学可行，满足项目质量、工期、安全要求；投资概算应细化各单项工程或单位工程的概算明细，并达到国家规定的深度要求；实施方案内容不得超出项目建议书批复的建设内容和建设规模，投资概算不得超出批复的投资估算。形成项目实施方案和投资概算后报市城市管理委。

2023年9月5日

（此件主动公开）