市城市管理委关于天津市城市智慧道桥

养管服务平台（桥梁在线监测现场装配一期）

项目建议书的批复

津城管规〔2023〕164号

市公用事业局：

《市公用事业局关于申请批复天津市城市智慧道桥养管服务平台（桥梁在线监测现场装配一期）项目建议书的请示》（津公用办〔2023〕86号）收悉。经市城市管理委2023年第23次主任办公会审议通过，现批复如下：

一、批复意见

原则同意天津市城市智慧道桥养管服务平台（桥梁在线监测现场装配一期）项目建议书。

二、项目概况

桥梁在线监测系统是天津市智慧道桥养管平台的子系统，通过在重点桥梁关键结构点上安装不同类型的传感器，随时感知桥梁运行状况，研判各类事故灾害对桥梁的影响，及时发现桥梁存在的结构问题。桥梁在线监测现场装配项目主要内容是各类传感器、配件的采购和安装。

三、项目内容

（一）项目范围

赤峰桥、富民桥、国泰桥、春意桥、吉兆桥、东风立交桥、辰泰桥、金钢桥、西河桥、狮子林桥等10座桥梁是第一批桥梁在线监测项目的安装范围。

（二）工作内容

桥梁在线监测安装内容包括4个方面：外界作用监测、静力特性监测、动力特性监测、可视化视频图像监测。外界作用监测包括温度、湿度、结构温度、风荷载、地震加速度监测等；静力特性监测包括梁体位移、支座位移、拱圈受力应变、拱座受力应变，索力、裂缝等；动力特性监测主要是通过振动刚度变化辅助识别结构损伤；可视化视频图像监测主要通过闭路摄像实时监测桥上状态。

四、项目投资

硬件设施安装投资估算2315万元，资金来源由（津财预指〔2023〕100号)文件中“天津市城市道路桥梁管理事务中心天津市城市智慧道桥养管服务平台2890.1万元”列支。

五、工期及实施方式

该项目建设期为1年，由市公用事业局负责牵头组织、具体工作由市公用事业局下属市道桥事务中心负责实施。

六、工作要求

为保障该项目顺利实施，请市公用事业局接到项目建议书批复后，组织市道桥事务中心依法依规开展设计招标等工作，尽快形成实施方案，保证硬件设施和软件系统适配兼容、运行顺畅；方案形成后，报市城市管理委核定投资概算并批复实施方案。

2023年10月8日

（此件主动公开）